

Уважаемый инвестор!

Меня зовут Абдилов Нурлан, я инженер с опытом в горнорудной отрасли. Предлагаю вам участие в высокорентабельном проекте по добыче золотоносного песка в Абайской области Казахстана. Проект реализуется в рамках закона о старательстве, с прозрачной финансовой моделью и возвратом инвестиций в течение первого месяца.

🔷 Инвестиционный проект: Промывка золота в Казахстане

Сроки: Июль – Октябрь 2025 года (4 месяца).

Местоположение: Район Аксуат, Абайская область. Участки расположены в 35 км от районного центра, общая площадь — 8,5 га. Содержание золота: 0,2 г/м³ и выше. Имеется водоём для промывки.

📌 Суть проекта:

Метод: Промывка золотоносного песка в рамках закона о старательстве.

- Суточный объём промывки: 660 м³ руды.

- Суточный объём золота (с учётом 15% потерь и 999,9 пробы): 84 г/день.

- Курс золота (на 18.06.2025): 56 000 ₸/грамм.

- Доход в день: 4 704 000 ₸.

- Доход за 30 дней: 141 120 000 ₸.

👥 Команда:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Должность | Кол-во | Оклад | Зарплата за месяц |
| 1 | Руководитель проекта | 1 | 650 000 ₸ | 650 000 ₸ |
| 2 | Начальник участка/лаборант | 1 | 550 000 ₸ | 550 000 ₸ |
| 3 | Операторы (день/ночь) | 4 | 500 000 ₸ | 2 000 000 ₸ |
| 4 | Механик, электрик. | 2 | 500 000 ₸ | 1 000 000 ₸ |
| 5 | Повар | 1 | 400 000 ₸ | 400 000 ₸ |
|  | **ИТОГО** | **9** |  | **4 600 000 ₸** |

🛠 Оборудование и техника:

1. Скруббер-бутара, шлюзы, бункер, стол: 12 500 000 ₸
2. Генератор дизельный 35 кВт: 2 000 000 ₸
3. Насос (400 м³/ч, напор 40 м): 800 000 ₸
4. Аренда экскаватора и самосвала (с операторами): 2 000 000 ₸/мес
5. Прочее (шланги, инструменты и пр.): 400 000 ₸

**ИТОГО: 17 700 000 ₸.**

⛽ Расход дизельного топлива: 7000 литров/мес.

**ИТОГО: 2 177 000 ₸.**

🧪 Услуга геологоразведки на срок 7 дней:

1. Геоданные (нац. служба + собственное исследование): 1 600 000 ₸.
2. Зарплата разведчиков: 1 000 000 ₸.

**ИТОГО: 2 600 000 ₸.**

🏕 Проживание и питание:

1. Аренда бытовок и контейнеров: 600 000 ₸/месяц.
2. Питание (14 чел × 4 500 ₸ × 30 дней): 1 890 000 ₸.

**ИТОГО: 2 490 000 ₸/месяц.**

🔐 Рекультивация:

- Гарантийный взнос на рекультивацию: 3 000 000 ₸.

**ИТОГО: 3 000 000 ₸/месяц.**

🔐 Безопасность

- Охрана (2 сотрудника): 1 300 000 ₸.

**ИТОГО: 1 300 000 ₸/месяц.**

**💰 ИТОГО общий объём инвестиций на 1-й месяц: -------- 33 867 000 ₸.**

⏳ Финансовая модель:

- 1 месяц — возврат 100% инвестиций.

- Со 2-го месяца: чистая прибыль делится 70% команде / 30% инвестору.

⚖️ Гарантии инвестору:

Во избежание рисков со стороны инвестора, в договоре будет закреплено следующее условие: если по истечении 40 календарных дней с момента начала промывки инвестиции не возвращаются в полном объёме, инвестор получает полное право на всё приобретённое оборудование, технику и материальные активы проекта в счёт покрытия вложений.

📄 Дополнительно:

1. Земля оформляется на двух физических лиц (срок до 2 недель).
2. Оборудование готово, начало промывки — через 10 дней после инвестирования.
3. При наличии техники и оборудования у инвестора, сумма инвестиций будет пересмотрена.

Компания: ИП «АБДИЛОВА» Адрес: Казахстан, Абайская область

г. Семей, квартал Г 8 км, дом 12

БИН (ИИН): 501216400820

Банк: АО "Kaspi Bank"

КБе: 19

БИК: CASPKZKA

Счёт: KZ41722S000016055417

Директор ИП «АБДИЛОВА»

Абдилов Н.С. «20» июня 2025 года